1

1 lentelė
RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ IR BŪSTO PRIEŽIŪROS, MODERNIZAVIMO IR PLĖTROS PROGRAMOS 2014 METŲ VERTINIMO KRITERIJAI
	Vertinimo kriterijaus
	Rezultatas



	
	Metai
	Nukrypimų nuo plano priežastys 

	Kodas 
	Rūšis
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Planuotas
	Pasiektas
	

	06
	Efekto

(Programos)
	Šeimos ir asmenys pasinaudoję valstybės parama įsigyjant būstą 
	Šeimų

(asmenų)

skaičius
	4
	1
	Nebuvo norinčių pasinaudoti valstybės parama įsigyjant būstą

	
	
	Kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga santykis su visu kelių ir gatvių ilgiu
	Proc.
	19,93

	19,93
	

	0601


	Rezultato

(Programos tikslo)


	Gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius nuo visų gatvių apšvietimo šviestuvų skaičiaus 
	Proc.
	100
	100
	

	
	
	Seniūnijų skaičius, kuriose vykdoma infrastruktūros objektų priežiūra, modernizavimas ir plėtra
	Vnt.
	11
	11

	

	060101


	Produkto

(Programos uždavinio)

	Viešųjų erdvių plotas
	ha
	300
	300
	

	
	
	Kelio ženklų skaičius
	Vnt.
	250
	250
	

	
	
	Nugenėtų ir nupjautų medžių skaičius
	Vnt.
	60
	80
	

	
	
	Kapinių skaičius
	Vnt.
	176
	176
	

	
	
	Pagauta benamių gyvūnų 
	pagal poreikį
	pagal poreikį
	pagal poreikį
	

	060102
	Produkto

(Programos uždavinio)


	Daugiabučių namų skaičius rajone 
	Vnt. 
	163
	163
	

	
	
	Modernizuojamų daugiabučių skaičius
	Vnt.
	8
	8
	

	
	
	Rekonstruojamų  objektų skaičius 
	Vnt.
	7
	7
	

	060103


	Produkto

(Programos uždavinio)


	Kelių priežiūra ir remontas
	km
	1120
	1120
	

	
	
	Kelių ir gatvių su žvyro danga važiuojamosios dalies lygumo ir profilio atstatymas pridedant žvyro
	m2
	18150
	25354
	

	
	
	Nuvalytų kelių ilgis 
	km
	3300
	3300
	

	
	
	Suremontuotų kelių ilgis
	km
	22
	22
	

	
	
	Rekonstruojamų kelių ilgis
	km
	4
	4
	

	
	
	Kelių (gatvių) ilgis rajone
	km
	1118,775
	1118,775
	

	
	
	Kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga ilgis
	km
	223,0
	223,0
	

	060104
	Produkto

(Programos uždavinio)
	Eksploatuojamų šviestuvų skaičius
	Vnt.
	1850
	1850
	

	060105
	Produkto

(Programos uždavinio)
	Darbuotojų skaičius
	Vnt.
	5
	5
	

	060106
	Produkto

(Programos uždavinio)
	Mokamos paskolos dalies suma
	Tūkst. Lt
	220,0
	218,7
	

	0602
	Rezultato

(Programos tikslo)
	Išnuomoti butų šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą
	Vnt.
	20
	24
	

	060201
	Produkto

(Programos uždavinio)
	Rekonstruojamų objektų skaičius
	Vnt.
	1
	–
	

	060202
	Produkto

(Programos uždavinio)
	Rekonstruojamų butų skaičius
	Butų skaičius
	20
	–
	Nebuvo skiriama lėšų

	
	
	Butų pirkimas
	Vnt.
	4
	–
	



