Alytaus rajono savivaldybės

2019 – 2021 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaitos

12 priedas

2 lentelė

RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ IR BŪSTO PRIEŽIŪROS, MODERNIZAVIMO IR PLĖTROS

PROGRAMOS 2019-ųjų METŲ VERTINIMO KRITERIJAI

(programos pavadinimas)

| Vertinimo kriterijaus |  |  |  |  |  |  |  | Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strateginio tikslo kodas | Programos kodas | Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Kodas | Pavadinimas, mato vienetas | Plano reikšmė | Fakto reikšmė |  |
| Efekto kriterijus (-ai) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 06 |  |  | E-02-06-01 | Kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga santykis su visu kelių ir gatvių ilgiu, proc. | 20,6 | 19,2 | Sumažėjo kelių su asfaltbetonio danga ilgis |
| 02 | 06 |  |  | E-02-06-02 | Asmenų apgyvendintų socialiniame būste skaičius, asmenimis | 20 | 18 | Planas neįvykdytas. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nuostatas 2019 metais buvo išnuomoti 8 socialiniai būstai, kuriuose iš viso apgyvendinta 18 asmenų |
|  |  |  |  |  | Asmenų apgyvendintų savivaldybės būste skaičius, asmenimis | 12 | 0 | Planas neįgyvendintas. 2019 m. nebuvo įsigytas nei vienas būstas, kadangi kandidatų pateiktos paraiškos ir papildomi dokumentai neatitiko pirkimo dokumentuose numatytų sąlygų |
| Rezultato kriterijus (-ai) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 06 | 01 |  | R-06-01-01 | Gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius nuo visų gatvių apšvietimo šviestuvų skaičiaus, proc. | 100 | 100 |  |
| 02 | 06 | 01 |  | R-06-01-02 | Seniūnijų skaičius, kuriose vykdoma infrastruktūros objektų priežiūra, modernizavimas ir plėtra, vnt. | 11 | 11 |  |
| 02 | 06 | 02 |  | R-06-02-01 | Išnuomoti socialiniai būstai asmenims ir šeimoms, turinčioms teisę į socialinį būstą, vnt. | 6 | 8 | Planas įvykdytas. 2019 metais buvo išnuomoti 8 socialiniai būstai |
| 02 | 06 | 02 |  | R-06-02-02 | Išnuomoti savivaldybės būstai asmenims ir šeimoms, turinčioms teisę į socialinį būstą, vnt. | 3 | 0 | Planas neįgyvendintas. 2019 m. nebuvo įsigytas nei vienas būstas, kadangi kandidatų pateiktos paraiškos ir papildomi dokumentai neatitiko pirkimo dokumentuose numatytų sąlygų |
| Produkto kriterijus (-ai) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 06 | 01 | 01 | P-06-01-01-01 | Viešųjų erdvių plotas, ha | 300 | 300 |  |
| 02 | 06 | 01 | 01 | P-06-01-01-02 | Kelio ženklų skaičius, vnt. | 30 | 28 | Pagal poreikį |
| 02 | 06 | 01 | 01 | P-06-01-01-03 | Nugenėtų ir nupjautų medžių skaičius, vnt. | 120 | 125 | Atsirado didesnis poreikis |
| 02 | 06 | 01 | 01 | P-06-01-01-04 | Kapinių skaičius, vnt. | 176 | 176 |  |
| 02 | 06 | 01 | 01 | P-06-01-01-05 | Pagauta benamių gyvūnų, pagal poreikį | pagal poreikį | 88 | Buvo toks seniūnijų poreikis |
| 02 | 06 | 01 | 01 | P-06-01-01-06 | Objektų skaičius, vnt. | 40 | 40 |  |
| 02 | 06 | 01 | 02 | P-06-01-02-01 | Daugiabučių namų skaičius rajone, vnt. | 163 | 163 |  |
| 02 | 06 | 01 | 02 | P-06-01-02-02 | Planuojamų remti renovuojamų namų skaičius, vnt. | 3 | 4 |  |
| 02 | 06 | 01 | 02 | P-06-01-02-03 | Planuojamų remti namų ūkių, dalyvaujančių neefektyviai biomasę naudojančių katilų keitimo programoje, skaičius | 86 | 23 | Kreipėsi mažiau nei planuota |
| 02 | 06 | 01 | 03 | P-06-01-03-01 | Kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga ilgis, km | 245 | 243 |  |
| 02 | 06 | 01 | 03 | P-06-01-03-02 | Kelių (gatvių) ilgis rajone, km | 1 118,775 | 1 118,775 |  |
| 02 | 06 | 01 | 03 | P-06-01-03-03 | Nugreideriuotų kelių ilgis, km | 7 200 | 7 200 |  |
| 02 | 06 | 01 | 03 | P-06-01-03-04 | Nuvalytų kelių ilgis, km | 3 300 | 3 300 |  |
| 02 | 06 | 01 | 03 | P-06-01-03-05 | Suremontuotų kelių ilgis, km | 28 | 24 |  |
| 02 | 06 | 01 | 03 | P-06-01-03-06 | Rekonstruojamų kelių ilgis, km | 8 | 9 |  |
| 02 | 06 | 01 | 03 | P-06-01-03-08 | Remontuoto kelio ilgis, km. Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo sen. vietinės reikšmės kelio (AL1236) Obelninkėliai – Statiškės miškas ilgis, km | 1,5 | 1,5 |  |
| 02 | 06 | 01 | 03 | P-06-01-03-09 | Remontuoto kelio ilgos, km. Alytaus rajono savivaldybės Daugų sen. kelias Daugai-Dvarčėnai-Arčiūnai (AL2227) | 2,0 | 2,0 |  |
| 02 | 06 | 01 | 03 | P-06-01-03-11 | Remontuoto kelio ilgos, km. Vietinės reikšmės kelio Nr. AL0435 Kaniūkai - Muiželėnai (Kaniūkų ir Muiželėnų kaimų Pylimo gatvė, einanti sodininkų bendrijos "Berželis" teritorijoje) | 1,8 | 1,8 |  |
| 02 | 06 | 01 | 04 | P-06-01-04-01 | Gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius rajone, vnt. | 1 910 | 1 910 |  |
| 02 | 06 | 01 | 04 | P-06-01-04-02 | Eksploatuojamų šviestuvų skaičius, vnt. | 1 910 | 1 910 |  |
| 02 | 06 | 01 | 05 | P-06-01-05-01 | Darbuotojų skaičius, asmenimis | 8 | 6 | Laisvi etatai |
| 02 | 06 | 01 | 06 | P-06-01-06-01 | Įgyvendintų rekonstrukcijų skaičius, vnt. | 1 | 1 |  |
| 02 | 06 | 02 | 01 | P-06-02-01-01 | Įrengiamų savivaldybės būstų skaičius, vnt. | 3 | 0 | Planas neįgyvendintas. 2019 m. nebuvo įsigytas nei vienas būstas, kadangi kandidatų pateiktos paraiškos ir papildomi dokumentai neatitiko pirkimo dokumentuose numatytų sąlygų |
| 02 | 06 | 02 | 01 | P-06-02-01-02 | Įrengiamų socialinių būstų skaičius, vnt. | - | - | Numatyta tik nuo 2020 m. |

___________________________________