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SĄLYGŲ VERSLO PLĖTRAI SUDARYMO, PATRAUKLIOS INVESTICIJOMS APLINKOS FORMAVIMO IR TURIZMO VYSTYMO
PROGRAMOS APRAŠYMAS

	Biudžetiniai metai
	2017 metai

	Asignavimų valdytojas
(-ai), kodas (-ai)
	Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, 188718528


	Vykdytojas (-ai), kodas

 (-ai)
	Ekonomikos skyrius, A6
Finansų ir investicijų skyrius, A7
Komunalinio ūkio skyrius, A8
Buhalterinės apskaitos skyrius, A2
Teisės skyrius, A13


	Programos pavadinimas
	SĄLYGŲ VERSLO PLĖTRAI SUDARYMAS, PATRAUKLIOS INVESTICIJOMS APLINKOS FORMAVIMAS IR TURIZMO VYSTYMAS


	Kodas
	05


	Programos parengimo argumentai
	Realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu  nustatytosios savarankiškosios savivaldybės funkcijos – infrastruktūros, socialinės ir ekonominės raidos planavimas, turizmo, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programų rengimas ir sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas. 

Programoje išdėstytos sąlygos ir galimybės, užtikrinančios, kad rajone būtų kuriama rajono bendruomenei, verslui ir investicijoms palanki  aplinka.

	Ilgalaikis prioritetas

(pagal Alytaus rajono savivaldybės strateginį plėtros planą)
	Ekonomikos, verslo ir darnaus kaimo plėtra

Veiklios visuomenės ugdymo, sveikatos ir socialinio vystymo

Visuomenės poreikius atitinkančios pažangios savivaldos vystymo
	Kodas
	01

02

03

	Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas:
	Sudaryti palankią aplinką investicijų pritraukimui ir verslo plėtrai, turizmo vystymui, rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūrai, užimtumo didinimui
	
	02

	Programos tikslas
	Didinti gyventojų užimtumą vietos darbo rinkoje
	Kodas
	01

	Tikslo įgyvendinimo aprašymas: siekiant sušvelninti socialinę įtampą ir nedarbo pasekmes, sudaryti Alytaus rajono bedarbiams  sąlygas laikinai sugrįžti į darbo rinką. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos apraše nustatytomis sąlygomis ir tvarka atlikti rajono įmonėse, įstaigose, organizacijose laikino pobūdžio darbus, kurie  teiktų socialinę naudą vietos bendruomenei. 

        Viešieji darbai organizuojami tik laikino pobūdžio visuomenei naudingiems darbams Alytaus rajone atlikti. Jie turi padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, teikti socialinę naudą vietos bendruomenei. Viešuosius darbus organizuoja Alytaus rajono savivaldybės administracija kartu su Alytaus teritorinė darbo birža ir darbdaviais.   

01 uždavinys. Sudaryti galimybę laikinai įsidarbinti asmenims negalintiems konkuruoti darbo rinkoje. 

Šiam uždaviniui įgyvendinti organizuojami šie viešieji darbai:
1. savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto bei šioje žemėje esančių miškų, vandens telkinių pakrančių, paplūdimių, želdinių, infrastruktūros objektų smulkaus remonto, tvarkymo ir priežiūros laikino pobūdžio pagalbiniai darbai;

2. laikino pobūdžio pagalbiniai darbai priešmokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo įstaigose;

3. socialinės bei visuomeninės paskirties objektų pagalbiniai laikino pobūdžio teritorijų tvarkymo darbai;

4. istorijos ir kultūros paminklų, kultūros paveldo objektų, regioninių parkų, neveikiančių  kapinių, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų priežiūros pagalbiniai laikino pobūdžio darbai;

5. valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių smulkaus remonto, tvarkymo ir priežiūros laikino pobūdžio pagalbiniai darbai;

6. valstybinės reikšmės kelių pakelių bei jų teritorijų tvarkymo ir priežiūros laikino pobūdžio pagalbiniai darbai;

7. savivaldybei pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo pagalbiniai laikino pobūdžio darbai;

8. socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia pagalbiniai laikino pobūdžio darbai.

Lėšų poreikis viešiesiems darbams apskaičiuojamas, taikant minimalų valandinį atlygį už kiekvieną darbo valandą. Įmonės, įstaigos ir organizacijos, norinčios organizuoti viešuosius darbus, pateikia pasiūlymus, kuriuose nurodo, kokius darbus ir kokiu laikotarpiu norėtų organizuoti, kiek įdarbintų bedarbių, lėšų poreikį, ir kitus reikalingus duomenis.

Lėšų poreikis viešiesiems darbams apskaičiuojamas, taikant minimalų valandinį atlygį už kiekvieną darbo valandą. Įmonės, įstaigos ir organizacijos, norinčios organizuoti viešuosius darbus, pateikia pasiūlymus, kuriuose nurodo, kokius darbus ir kokiu laikotarpiu norėtų organizuoti, kiek įdarbintų bedarbių, lėšų poreikį, ir kitus reikalingus duomenis.

Rezultato vertinimo kriterijai:
įdarbinamų asmenų skaičius, asmenimis – 333. 2017 m. II ketvirtį planuojama įdarbinti 60 bedarbių. Vidutinė numatoma vieno asmens viešųjų darbų trukmė 2 mėnesiai.

	Programos tikslas
	Remti smulkų ir vidutinį verslą bei skatinti jo plėtrą
	Kodas
	02

	Tikslo įgyvendinimo aprašymas: įgyvendinant šį tikslą finansiškai remiami fiziniai ir juridiniai asmenys, gerinamos verslo sąlygos Alytaus rajone, skatinant smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą.

Įgyvendinant iškeltą tikslą, vykdomas uždavinys:

01 uždavinys . Skatinti rajono gyventojų verslumą bei įmonių konkurencingumą.

Uždavinys įgyvendinamas:

· kompensuojant naujų darbo vietų įkūrimo išlaidas;

· kompensuojant dalyvavimo Lietuvoje ir užsienyje vykstančių parodų, mugių, verslo misijų išlaidas;

· kompensuojant naujų interneto svetainių kūrimo arba nuomos išlaidas;

· kompensuojant naujos įmonės steigimo išlaidas;
· išlaidos Smulkaus ir vidutinio verslo fondo veiklai ir informacinėms priemonėms.

Rezultato vertinimo kriterijai:
paramą gavusių verslo subjektų skaičius, vnt. – 40

	Programos tikslas
	Skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą, stiprinant rajono turistinį patrauklumą bei didinant Alytaus rajono konkurencingumą tiek tarptautinėse, tiek vidinėse turizmo rinkose
	Kodas
	03

	Tikslo įgyvendinimo aprašymas:  
Turizmo paslaugų ir išteklių pristatymo programa siekiama skatinti turizmą Alytaus regione, siekti, kad kraštas būtų patraukliai pristatytas turistams iš Lietuvos ir užsienio valstybių, skatinant turizmo verslo plėtrą ir pajamų, gaunamų iš turizmo, didėjimą, populiarinti turizmą vietinių gyventojų tarpe, siekti, kad apie regioną būtų skleidžiama teisinga informacija. 

 Tikslui įgyvendinti vykdomas uždavinys:

01 uždavinys. Įgyvendinti turizmo galimybių rėmimo (skatinimo) priemones.

 Rinkti, atnaujinti ir teikti atnaujintą informaciją apie turizmo produktus ir paslaugas Alytaus krašte, teikti informaciją apie lankomus objektus ir vietoves, tvarkyti ir teikti turizmo paslaugų ir išteklių duomenis Valstybinio turizmo departamento duomenų bazei; rengti,  leisti ir platinti turistams skirtus bendrus informacinius ir kartografinius leidinius apie Alytaus regioną, pastoviai atnaujinti informaciją interneto svetainėje www.alytus-tourism.lt ( 2017 m. numatyta atnaujinti arba sukurti naują, atititinkančią šio laiko reikalavimus, interneto svetainę), dalyvauti tarptautinėse turizmo parodose. 
02 uždavinys. Skatinti  vietos gyventojų domėjimąsi kriščioniškosiomis Europos šaknimis, religija ir kultūra, tradicijomis ir paveldu, imantis koordinuojamų veiksmų, kad būtų atkurtas ir įprasmintas šalia Šv. Jokūbo kelių, Alytaus rajone esantis architektūros, kultūros ir gamtinis paveldas.

Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos vienas iš tikslų sukurti Lietuvoje Šv. Jokūbo kelių tinklą, tarptautinius ir Lietuvos vidaus maršrutus, ir Šv. Jokūbo kelių ženklinimo sistemą, naudojant vieningą Europos Tarybos pasiūlytą  Šv. Jokūbo kelio ženklą, veikiant kartu su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ir Šv. Jokūbo kelio draugų asociacija Lietuvoje. Skatinama prie Šv. Jokūbo kelių esančių miestų, rajonų ir regionų, Europos valstybių tarpusavio kultūrinius mainus, siekiant liudyti nesenstančią Europos kultūrinę tapatybę ir jos vertybes, prisidedant prie unikalaus istorinio, kultūrinio ir intelektinio palikimo sklaidos vietos ir tarptautiniuose lygmenyse.
Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacija įtrauks nares kartu įvertinti ir atrinkti lankymui pritaikytus objektus, kartu su Šv. Jokūbo kelio draugų asociacija ir kitomis institucijomis parengti Šv. Jokūbo kelių maršrutus bei jų aprašymus.  Savivaldybėse narėse koordinuojama Šv. Jokūbo kelių projekte dalyvaujančių institucijų (turizmo informacijos centrų, švietimo ir kultūros įstaigų) veikla. Rengiamos parodos bei renginiai, propoguojantys Šv. Jokūbo kelius  ir jų objektus Lietuvoje, rengiami edukaciniai užsiėmimai, pristatantys savivaldybių, kurių teritorijas kerta Šv. Jokūbo keliai, kulinarinį, gamtinį, kultūrinį paveldą , tradicijų ypatumus, pasiekimus moksle, mene. Koordinuojama informacija apie Šv. Jokūbo kelią kaip pirmąjį Europos kultūros kelią ir piligrimų žygių sklaidą, kitų su Šv. Jokūbo keliais susijusių renginių organizavimą savivaldybėse.
Rezultato vertinimo kriterijai:

Atvykstančių turistų skaičiaus padidėjimas/sumažėjimas įstaigoje per metus, proc.– +2

	Programos tikslas
	Visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimo organizavimas
	Kodas
	04

	Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorius yra patvirtinęs Alytaus rajono savivaldybės visuomenės saugumo projektų finansavimo tvarkos aprašą, kuriuo numatyti programos tikslai – prisidėti prie saugesnės Alytaus rajono gyventojų aplinkos formavimo, stiprinti aktyvų visuomenės, savivaldos ir viešųjų juridinių asmenų bendradarbiavimą, užtikrinti visuomeninę rimtį, asmens ir visuomenės saugumą, žmogaus teisių ir laisvių apsaugą Alytaus  rajone, skatinti visuomenę prisidėti prie visuomenės saugumo užtikrinimo Alytaus rajone. 
Tikslui pasiekti įgyvendinamas uždavinys:

01 uždavinys. Vykdyti teisės pažeidimų prevenciją, įgyvendinant prevencines programas. 

Bus organizuojami teisinio švietimo bei ugdymo renginiai visuomenės saugumo klausimais. Rengiamos atmintinės ir informaciniai biuleteniai visuomenės  saugumo klausimais. Rengiami susitikimai, diskusijos visuomenės saugumo klausimais, plėtojamos saugios kaimynystės grupės ir pan. Minėtos priemonės skiriamos visiems rajono gyventojams, nepaisant jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos. Svarbu, kad rajono gyventojai žinotų, jog jų saugumu bus rūpinamasi vienodai, neatsižvelgiant į minėtą priklausomumą vienai ar kitai visuomenės, bendruomenės grupei.

Priemonė. Visuomenės saugumo projektų finansavimas. Saugios kaimynystės stendų (iškabų) gamyba, aktyviausių ir visuomeniškų rajono gyventojų ir bendruomenių, saugių kaimynystės grupių skatinimas, metodinės, informacinės, prevencinės dalijamosios medžiagos apie galimus pavojus ir apsisaugojimo nuo jų būdus (skrajučių, atmintinių, prevencinių kalendorių ir kitų spaudinių) gamyba, priemonės konkursams ir viktorinoms organizuoti bei vykdyti.

Rezultato vertinimo kriterijai:
sumažės nusikalstamų veikų, vnt.–ne daugiau 513 nusikalstamų veikų



	Programos tikslas
	Efektyviai įgyvendinti projektus ir pasinaudoti ES struktūrinių fondų ir kitų finansavimo priemonių finansine parama
	Kodas
	05

	Tikslo įgyvendinimo aprašymas: teikiamos paraiškos ir įgyvendinami projektai siekiant įsisavinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų finansavimo priemonių paramos lėšas. Tam tikslui reikalingos lėšos parengti pirminę projektinę dokumentaciją: investicinius projektus, galimybių studijas, techninius projektus, sąmatas ir kt., kuri bus reikalinga 2014–2020 m. ES programavimo laikotarpiui.

Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai yra naudojami vykdant struktūrinę politiką, kurios tikslas – finansinėmis priemonėmis mažinti ES valstybių ekonominio ir socialinio išsivystymo skirtumus bei pagerinti atsilikusių regionų konkurencingumą. Finansinės priemonės taikomos naudojantis struktūrinių fondų lėšomis, kurios yra skirstomos vadovaujantis programų finansavimo nuostatomis. Iš ES fondų finansuojami ekonomiškai ir socialiai naudingi, tačiau finansiškai ne greit atsiperkantys projektai, todėl svarbus ne tik administruojančių institucijų veiklos efektyvumas, bet laiku ir tinkamai parengtų finansuotinų projektų skaičius. Žinotina, kad tokia parama yra teikiama ne paskolų, o negrąžintinų subsidijų forma, kompensuojant faktines, patirtas išlaidas.
Daugelio Alytaus rajono savivaldybės viešųjų paslaugų įstaigų infrastruktūra reikalauja investicijų. Per pastaruosius metus dalies viešųjų paslaugų įstaigų infrastruktūros būklė buvo ženkliai pagerinta, tačiau vis dar yra viešųjų paslaugų (sveikatos, švietimo) įstaigų pastatų, statytų prieš kelias dešimtis metų, nebeatitinkančių sanitarinės higienos normų. 2017 metais bus pradedami projektai pagal 2014 –2020 m. ES programavimo laikotarpio finansavimą, 2017 m. numatoma ir naujų projektų įgyvendinimas pagal 2014–2020 m. ES paramos finansavimo laikotarpį.  

Alytaus rajono savivaldybės administracijos bus rengiamos paraiškos ir  teikiami projektai  įvairiems fondams. Pareiškėjai ir/arba partneriai dažniausiai privalo prisidėti nuosavų lėšų dalimi prie projekto įgyvendinimo, todėl būtina numatyti lėšas projektų bendrajam finansavimui.

Panaudojant valstybės biudžeto, valstybės investicijų programos, Europos Sąjungos fondų ir savivaldybės  biudžeto lėšas, šiems uždaviniams įgyvendinti numatyta nemažai priemonių (projektų). Daugelis priemonių – tęstinės. 
Įgyvendinant šį iškeltą tikslą, numatoma vykdyti šį uždavinį:

01 uždavinys. Užtikrinti sėkmingą projektų rengimą ir įgyvendinimą.

Sėkmingas uždavinio vykdymas apima įvairias sritis: rajono gyventojų kultūrinį, sportinį aktyvumą ir gerinimą susijusios infrastruktūros, rajono ūkinės veiklos bei inžinerinės infrastruktūros plėtojimą, vandens ir nuotekų tinklų atnaujinimą ir plėtrą, techninės dokumentacijos ruošimą, jaunimo ir jų organizacijų veiklos skatinimą ir rėmimą, bei savivaldybės veiklos ir įvaizdžio gerinimą. 
Uždaviniui įgyvendinti numatoma ši priemonė:

01 priemonė. Daugiatikslių plėtros projektų įgyvendinimas.

· Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas Alytaus rajono savivaldybėje. Kaimo gyvenamųjų vietovių (turinčių iki 1 tūkst. gyventojų) atnaujinimas – atvirų viešųjų erdvių urbanistinės infrastruktūros pertvarkymas, apleistų ar neefektyviai naudojamų pastatų, kitos infrastruktūros ir teritorijų konversija, funkcionalumo didinimas, multifunkcinių sporto aikštelių įrengimas. Numatoma projekto pradžia – 2018 metai. Numatoma projekto vertė – 1308408 Eur.
· Alytaus rajono Miroslavo kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimas ir gatvių bei šaligatvių rekonstrukcija. Įgyvendinus projektą bus įrengta viena apie 500 kv. m. dydžio multifunkcinė sporto aikštė, rekonstruota apie 960 metrų šiuo metu neasfaltuotų ir tankiausiai apgyvendintų kaimo gatvių bei apie 460 metrų šaligatvių, esant poreikiui įrengiant papildomą apšvietimą. Įgyvendinus projektą pagerės Miroslavo kaimo gyventojų gyvenimo kokybė, bus užtikrinta tolimesnė kaimo ekonominė, socialinė, aplinkosauginė plėtra. Planuojama įgyvendinimo trukmė – 18 mėnesių. Projekto vertė – 252212 Eur. Iš jų ES lėšos – 200000 Eur, savivaldybės biudžeto dalis – 52212 Eur.

· Alytaus rajono Makniūnų kaimo šaligatvių atnaujinimas ir plėtra. Įgyvendinant projektą numatyta rekonstruoti ir įrengti apie 780 metrų gyvenvietės 1,5 metrų pločio šaligatvių, sujungiant juos į vientisą sistemą. Įgyvendinus projektą pagerės Makniūnų kaimo gyventojų susisiekimo pėsčiomis galimybės, taip pat ir gyvenimo kokybė, bus užtikrinta tolimesnė kaimo ekonominė, socialinė, aplinkosauginė plėtra. Planuojama įgyvendinimo trukmė – 12 mėnesių. Projekto vertė – 70992 Eur. Iš jų ES lėšos – 56793 Eur, savivaldybės biudžeto dalis – 14198 Eur.

· Alytaus rajono Talokių kaimo sporto aikštės įrengimas ir Plytinės gatvės apšvietimas. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įgyvendinti dvi veiklas – Talokių kaimo multifunkcinės sporto aikštės (apie 500 kv. m. dydžio) su treniruokliais ir karstynėmis įrengimo darbai ir Talokių kaimo Plytinės gatvės LED apšvietimo darbai. Projektą įgyvendinus tik iš dalies ar nusprendus projekto visiškai neįgyvendinti, nebūtų sprendžiamos aktualios kaimo problemos, kaimas išliktų nepatrauklus investicijoms bei plėtrai. Projekto įgyvendinimą nukėlus ateičiai – projekto įgyvendinimui reikalingų lėšų suma išaugtų, o gyventojų skaičius toliau mažėtų. Numatoma projekto pradžia – 2017 metai. Planuojama įgyvendinimo trukmė – 12 mėnesių. Projekto vertė – 139472 Eur. Iš jų ES lėšos – 94841 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 16737 Eur., o savivaldybės biudžeto dalis – 27894 Eur.
· Alytaus rajono Vaisodžių kaimo sporto aikštės įrengimas ir gatvių apšvietimo atnaujinimas ir plėtra. Įgyvendinus projektą numatyta apimtimi, bus įrengta viena apie 500 kv. m. dydžio multifunkcinė sporto aikštė bei įrengtas, atnaujintas energiją tausojantis LED apšvietimas Vaisodžių gatvėse. Įgyvendinus projektą pagerės Vaisodžių kaimo gyventojų gyvenimo kokybė, bus užtikrinta tolimesnė kaimo ekonominė, socialinė, aplinkosauginė plėtra. Numatoma projekto pradžia – 2017 metai. Planuojama įgyvendinimo trukmė – 12 mėnesių. Projekto vertė – 76479 Eur. Iš jų ES lėšos – 52006 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 9178 Eur., o savivaldybės biudžeto dalis – 15296 Eur.
· Alytaus rajono Genių kaimo sporto aikštės įrengimas ir gatvių rekonstrukcija. Įgyvendinus projektą numatyta apimtimi, bus įrengta viena apie 500 kv. m. dydžio multifunkcinė sporto aikštė bei rekonstruota apie 1280 metrų šiuo metu neasfaltuotų ir tankiausiai apgyvendintų kaimo gatvių. Įgyvendinus projektą pagerės Genių kaimo gyventojų gyvenimo kokybė, bus užtikrinta tolimesnė kaimo ekonominė, socialinė, aplinkosauginė plėtra. Planuojama įgyvendinimo trukmė – 18 mėnesių. Numatoma projekto vertė – 247392 Eur. Iš jų ES lėšos – 200000 Eur, savivaldybės biudžeto dalis – 47392 Eur.
· Alytaus rajono Luksnėnų kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimas ir gatvių rekonstrukcija. Įgyvendinus projektą bus įrengta viena apie 500 kv. m. dydžio multifunkcinė sporto aikštė bei rekonstruota apie 1300 metrų šiuo metu neasfaltuotų ir tankiausiai apgyvendintų kaimo gatvių. Įgyvendinus projektą pagerės Luksnėnų kaimo gyventojų gyvenimo kokybė, bus užtikrinta tolimesnė kaimo ekonominė, socialinė, aplinkosauginė plėtra. Planuojama įgyvendinimo trukmė – 18 mėnesių. Numatoma projekto vertė – 250309 Eur. Iš jų ES lėšos – 200000 Eur, savivaldybės biudžeto dalis – 50309 Eur.
· Alytaus rajono Pivašiūnų kaimo šaligatvių, laiptų kapitalinis remontas ir gyvenvietės apšvietimo įrengimas. Įgyvendinus projektą numatyta apimtimi, bus atliktas šaligatvių ir laiptų, esančių tarp Trakų ir Mokyklos gatvių, įrengtas tako apšvietimas, suoliukai, šiukšliadėžės. Numatoma sutvarkyti apie 180 metrų ilgio 1,5-3,5 metrų pločio šaligatvio atkarpų. Taip pat projekto įgyvendinimo metu numatoma atnaujinti ir įrengti naują Pivašiūnų kaimo apšvietimo sistemą, įrengiant LED apšvietimą. Įgyvendinus projektą pagerės Pivašiūnų kaimo gyventojų gyvenimo kokybė, bus užtikrinta tolimesnė kaimo ekonominė, socialinė, aplinkosauginė plėtra. Įgyvendinimo trukmė – 18 mėnesių. Projekto vertė – 117987 Eur. Iš jų ES lėšos – 80231 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 14158 Eur., o savivaldybės biudžeto dalis – 23597 Eur.
· Alytaus rajono Butrimonių miestelio šaligatvių kapitalinis remontas ir gyvenvietės apšvietimo įrengimas. Įgyvendinus projektą numatyta apimtimi, bus atliktas šaligatvių, esančių tarp Jaunystės ir Margirio gatvių, įrengtas tako apšvietimas, suoliukai, šiukšliadėžės. Numatoma sutvarkyti apie 340 metrų šaligatvio atkarpų. Taip pat projekto įgyvendinimo metu numatoma atnaujinti ir įrengti naują Butrimonių miestelio apšvietimo sistemą, įrengiant LED apšvietimą. Įgyvendinimo trukmė – 18 mėnesių. Projekto vertė – 153566 Eur. Iš jų ES lėšos – 122853 Eur, o savivaldybės biudžeto dalis – 30713 Eur.
·  Krokialaukio laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams. Krokialaukio daugiafunkciame centre vyksta kultūriniai, edukaciniai užsiėmimai, tačiau dėl blogos materialinės būklės nėra galimybės užtikrinti saugios užsiėmimų ir darbo aplinkos. Laisvalaikio salė yra prastos būklė – sienos sutrūkinėjusios, apsilupęs tinkas ir dažai, medinių grindų danga – pasenusi, sutrūnijusi ir susidėvėjusi, tad norint toliau eksploatuoti būtinas kapitalinis remontas. Salės lubos yra itin aukštos – 14,50 metro, todėl ją būtina tvarkyti, kad būtų užtikrintas žiūrovų, dalyvių saugumas. Laisvalaikio salė ir pagalbinės patalpos (viso apie 336,44 kv. m.) kapitališkai netvarkytos nuo pastato statybos ir salės įrengimo metų. Įgyvendinant projektą „Krokialaukio laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams“ numatoma atlikti Krokialaukio daugiafunkcio centro laisvalaikio salės kapitalinį remontą. Numatoma projekto pradžia – 2017 metai. Planuojama įgyvendinimo trukmė – 12 mėnesių. Projekto vertė – 105786 Eur. Iš jų ES lėšos – 71934 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 12694 Eur., o savivaldybės biudžeto dalis – 21157 Eur.
· Kompleksinė Miklusėnų gyvenvietės plėtra – naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) m2-7440. Numatoma projekto pradžia – 2018 metai. Numatoma projekto vertė – 1043467 Eur.
· Krokialaukio vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų įrengimas. Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių skaičius (P.N.051) -5, gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos, naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) -5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Numatoma projekto pradžia – 2018 metai. Numatoma projekto vertė – 1101658 Eur. Iš jų ES lėšos – 918048 Eur, o savivaldybės biudžeto dalis – 183610 Eur.

· Paslaugų pažeidžiamoms grupėms tobulinimas Alytaus ir Voronovo rajonuose. Siekiant socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo gerinimo pažeidžiamoms grupėms planuojama įgyvendinti projektą. Projekto įgyvendinimo metu planuojamos veiklos rūšys: Nemunaičio mokyklos rekonstrukcija pritaikant stovyklos poreikiams, gerbuvio darbai ir įrengimas, mokymai, sportinės varžybos, užimtumo užsiėmimai. Tikslinė grupė – socialiai pažeidžiamoms grupėms priklausantys asmenys. Planuojama projekto vertė tenkanti savivaldybei – 792824 Eur. 

· Sveika visuomenė – aktyvi visuomenė. Projekto įgyvendinimo metu planuojamos veiklos rūšys: 5 multifunkcinių sporto aikštynų Mergalaukio, Rimėnų, Kumečių, Užupių ir Verebiejų kaimuose rekonstrukcija ir įrengimas, mokymai, fizinio aktyvumo užsiėmimai įrengtuose aikštynuose, sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo populiarinimas. Tikslinė grupė – Alytaus rajono savivaldybės gyventojai, kurie yra socialiai pažeidžiami. Planuojama projekto vertė tenkanti savivaldybei – 350 000 Eur.

· Sveikatos apsaugos paslaugų teikimo pasienio kaimo vietovėse užtikrinimas. Projekto įgyvendinimo metu planuojamos veiklos rūšys: įsigyti transportą su įranga pirminės sveikatos paslaugoms teikti pacientų namuose, tarptautiniai mokymai, gerosios patirties pasikeitimas, konferencijos. Tikslinė grupė – VšĮ Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centre prisirašę gyventojai. Pagal gautus komercinius pasiūlymus Alytaus rajonui tenkanti projekto vertė planuojama 400 000 Eur.
· Nauji iššūkiai siekiant užtikrinti saugumą katastrofų ir nelaimių atveju. Projekto įgyvendinimo metu planuojamos veiklos rūšys: įsigyti gaisrinės automobilį su vandens cisterna bei reikalinga ugniagesių įranga, priemonėmis ir darbo rūbais, kartu įsigyti pavojų perspėjimo sistemą su sirenomis; tarptautinės pratybos bei mokymai, gerosios patirties pasikeitimas, konferencijos. Tikslinė grupė – BĮ Priešgaisrinės saugos tarnyba darbuotojai bei civilinės saugos darbuotojai. Lietuvai tenkanti projekto vertė planuojama 400 000 Eur.
· Etnografijos ir kultūros paveldo objektų bei amatų išsaugojimas ir viešinimas. Projekto įgyvendinimo metu planuojamos veiklos rūšys: Butrimonių istorinės trikampės aikštės rekonstrukcija. Didelis dėmesys bus kreipiamas į tradicines šventes, skatinant saviveiklininkų ir vietos amatininkų dalyvavimą partnerio šventėse, vykdomas projekto administravimas ir viešinimas. Tikslinė grupė – Lietuvos ir užsienio turistai, vietos gyventojai. Planuojama projekto vertė tenkanti savivaldybei – 520 000 Eur.

· Mus jungianti istorija: praeitis ir ateitis. Projekto įgyvendinimo metu planuojamos veiklos rūšys: Kurnėnų Lauryno Radžiukyno mokyklos stogo ir fasado rekonstrukcija, kultūrinės veiklos ir renginių plėtojimas. Tikslinė grupė – Lietuvos ir užsienio turistai, rajono gyventojai. Alytaus rajono savivaldybei tenkanti projekto lėšų dalis 319 633 Eur.

· Alytaus regiono turizmo ir informacinės infrastruktūros plėtra. Siekiant subalansuotos turizmo plėtros bei norint išlaikyti esamus ir pritraukti naujus turistų srautus į Alytaus regioną, 5 regiono savivaldybės planuoja įgyvendinti turizmo informacinės infrastruktūros plėtros projektą. Turizmo maršrutų ženklinimas sudarys sąlygas plėsti atvykstamąjį turizmą į regioną ir pateikti lankytojams išsamią informaciją. Projekto pareiškėjas – Alytaus miesto savivaldybės administracija. Projekto įgyvendinimo metu numatoma dviračių pėsčiųjų tako „Alytus-Varėna“, jungiančio 3 regiono savivaldybes ženklinimas bei autoturizmo maršruto, jungiančio visas 5 regiono savivaldybės ženklinimas. Bus įrengti 259 ženklinimo infrastruktūros objektai. Numatoma projekto pradžia – 2017 metai. Numatoma Alytaus rajonui tenkanti projekto lėšų dalis – 41645 Eur.
· Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pritaikymas kultūrinėms ir turistinėms reikmėms. Alytaus rajono Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokykla nuo 2008 metų yra uždaryta ir neeksploatuojama, nėra pritaikyta turizmo veiklai. Šiuo metu architektūrinę, istorinę, inžinerinę vertę turintis pastatų kompleksas sulaukia tik pavienių lankytojų, kurie kultūros paveldo objektą gali apžiūrėti tik iš išorės. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinama mokyklos pastato pusrūsyje esanti salė bei šildymo sistemos vamzdynai, įsigyjama įranga. Atnaujinta infrastruktūra leis teikti aukštos kokybės kultūros paslaugas tikslinėms projekto grupėms. Numatoma, jog įgyvendinus projektą būtų sukurta infrastruktūra, kuri pritrauks naujus lankytojų srautus, leis rengti edukacines programas. Numatoma projekto pradžia – 2017 metai. Projekto įgyvendinimo trukmė – 18 mėn. Numatoma projekto vertė – 243192 Eur. Iš jų ES lėšos – 206056 Eur, savivaldybės biudžeto dalis – 37136 Eur.
· Vietinio susiekimo transporto priemonių įsigijimas. Siekiant pagerinti viešuoju (miesto ir priemiestinio) transportu teikiamų paslaugų kokybę ir taip paskatinti gyventojus labiau naudotis viešuoju transportu bus įgyvendinamas projektas. Bus įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės - 4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Numatoma projekto pradžia – 2018 metai. Numatoma projekto vertė – 325854 Eur. Iš jų ES lėšos – 276976 Eur, savivaldybės biudžeto dalis – 48878 Eur.
· Alytaus rajono susiekimo infrastruktūros saugumo gerinimas ir pritaikymas žmonėms su specialiais poreikiais. Įgyvendintos darnaus judumo priemonės -2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Numatoma projekto pradžia – 2018 metai. Numatoma projekto vertė –360684 Eur.
· Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Simno seniūnijoje. Projekto įgyvendinimo vieta numatyta atsižvelgiant į šiuo metu esančias pavojingiausias vietas Alytaus rajono savivaldybėje, taip pat siekiant pagerinti dviratininkų ir pėsčiųjų susisiekimo sąlygas bei sudaryti sąlygas aplinkos taršos mažėjimui. Projekto įgyvendinimo metu planuojamas rekonstruoti ir įrengti naujas apie 0,88 km ilgio dviračių ir pėsčiųjų takas Simno seniūnijoje šalia regioninio kelio Nr. 141, tame tarpe planuojamos pritaikyti ir esamos sankirtos su šalutinėmis gatvėmis. Planuojama projekto įgyvendinimo pradžia – 2017 rugsėjo mėn. Projekto įgyvendinimo trukmė – 12 mėn. Numatoma projekto vertė – 110340 Eur. Iš jų ES lėšos – 91170 Eur, savivaldybės biudžeto dalis – 19170 Eur.
· Eismo saugos priemonių diegimas Alytaus rajono savivaldybėje. Šiuo metu Alytaus rajone nėra užtikrinamas saugus pėsčiųjų, dviračių judėjimas – judriuose keliuose nėra įrengtų tam skirtų takų, apsauginių tvorelių. Planuojama, kad Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų kaime ir Daugų mieste bus diegiamos eismo saugą didinančios priemonės: 1) dviračių ir pėsčiųjų tako (apie 870 m) Ežero g., Pivašiūnuose įrengimas; 2) dviračių ir pėsčiųjų tako (apie 760 m) ir apsauginių tvorelių Daugų g., Dauguose įrengimas. Numatoma projekto pradžia – 2017 metai. Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėn. Numatoma projekto vertė – 236915 Eur. Iš jų ES lėšos – 200844 Eur, savivaldybės biudžeto dalis – 36071 Eur.
· Alytaus rajono bendrojo ugdymo įstaigų aprūpinimas gamtos, technologijų, menų ir kitų mokslų laboratorijų įranga. Technologijų, menų ir kitų mokslų laboratorijų įranga. Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos-1, Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, skaičius-1. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija. Numatoma projekto pradžia – 2018 metai. Numatoma projekto vertė – 161560 Eur.
· Alytaus r. Meno ir sporto mokyklos edukacinių erdvių įkūrimas ir atnaujinimas. Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo  įstaigos -1,  Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, skaičius-1. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija. Numatoma projekto pradžia – 2018 metai. Numatoma projekto vertė – 235294 Eur.
· Alytaus r. bendrojo ugdymo įstaigų edukacinių erdvių modernizavimas. Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo įstaigos-1, Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, skaičius-1. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija. Numatoma projekto pradžia – 2018 metai. Numatoma projekto vertė – 487909 Eur.
· Alytaus r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas įkuriant ir atnaujinat edukacines erdves. Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ugdymo mokyklos -1, Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, skaičius-1. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija. Numatoma projekto pradžia – 2018 metai. Numatoma projekto vertė – 710101 Eur.
· Alytaus rajono savivaldybės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros gerinimas, siekiant pagerinti pirmines asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas Alytaus rajono gyventojams. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių/pradėjusių teikti slaugos paslaugas namuose ir/ar paliatyviosios pagalbos paslaugas namuose ir/ar dienos stacionare paslaugas, skaičius -2. Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis-10000. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija. Numatoma projekto pradžia – 2018 metai. Numatoma projekto vertė – 862000 Eur.
· Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Alytaus rajono savivaldybėje. Savivaldybės, kuriose įdiegti inovatyvūs viešųjų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo  modeliai, pagerinantys sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms -1, parengtų metodikų, tvarkų ir kt. dokumentų skaičius -2. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija. Numatoma projekto pradžia – 2018 metai. Numatoma projekto vertė – 270000 Eur.
· Psichosocialinės pagalbos centro įkūrimas 

Siekiant pagerinti socialinių paslaugų prieinamumą kuriamas psichosocialinės pagalbos centras (toliau - centras), orientuotas į bendruomeninių socialinių paslaugų bei pagalbos teikimą, kuriame numatomos 2 darbo vietos darbuotojams, 12 paslaugų teikimo vietų socialinės rizikos asmenims. Planuojama paslaugas per metus suteikti ne mažiau kaip 25 paslaugų gavėjams. Centras steigiamas siekiant prisidėti prie šių asmenų socialinės atskirties mažinimo, socialinių įgūdžių ugdymo, integracijos, reintegracijos į visuomenę ir darbo rinką. Centro išskirtinumas – informavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugų teikimas, laikinos nakvynės  suteikimas asmenims, patyrusiems, ar kuriems kyla pavojus patirti smurtą šeimoje, minimalios asmens higienos ir buitinių paslaugų organizavimas.

Centras steigiamas adresu Margio g. 12/ Vytauto g. 20, Alytuje, siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kompleksiškumą, kadangi manytina, kad kompleksinis požiūris į problemą ir pagalbą yra ypač svarbus; geras susiekimas viešuoju transportu iš visų rajono seniūnijų į Alytaus miestą. Preliminari projekto pradžios data – 2017 m. Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėn. Numatoma projekto vertė – 188353 Eur. Iš jų ES lėšos – 160100 Eur, savivaldybės biudžeto dalis – 28253 Eur.

· Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Alytaus rajone. Projektas ,,Alytaus rajono bendruomeniniai šeimos namai“ planuojamas įgyvendinti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų  programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 ,,Kompleksinės paslaugos šeimai“. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Alytaus rajono šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą ir siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes. Projekto trukmė 36 mėn., projekto vertė 227823 Eur. (100 proc.  ES lėšos). Planuojama, kad socialinių paslaugų naudą gaus projekto tikslinė grupė – šeimos – 198 asmenys.
· Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą. Planuojama įgyvendinti projektą, kurio metu būtų atliktos Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pritaikymo kultūrinėms ir turistinėms reikmėms veiklos, siekiant išsaugoti kultūros ir gamtos paveldą. Projektui finansavimas skirtas pagal Alytaus rajono vietos veiklos grupės įgyvendinamą „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuotą vietos plėtros strategiją 2015-2020 metams“. Numatoma projekto pradžia – 2017 metai. Numatoma projekto vertė – 125000 Eur. Iš jų ES lėšos – 100000 Eur., savivaldybės biudžeto dalis – 25000 Eur. 

Planuojama 2018 metais įgyvendinti projekto II etapą. Planuojama projekto vertė – 125000 Eur. Iš jų ES lėšos – 100000 Eur., savivaldybės biudžeto dalis – 25000 Eur.

· Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą. Planuojama įgyvendinti projektą, kurio metu būtų atliktos įvairių rūšių aplinkos gerinimo ir gražinimo veiklos (suoliukų, vaikų žaidimų aikštelių įrengimas ir pan.). Projektui finansavimas skirtas pagal Alytaus rajono vietos veiklos grupės įgyvendinamą „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuotą vietos plėtros strategiją 2015-2020 metams“. Numatoma projekto pradžia – 2017 metai. Numatoma projekto vertė – 83388 Eur. Iš jų ES lėšos – 66710 Eur., savivaldybės biudžeto dalis – 16678 Eur. 

· Būsto prieinamumo pažeidžiamoms gyventojų grupėms didinimas Alytaus rajone. Projektu siekiama didinti Alytaus rajono savivaldybės socialinio būsto fondą, kuris būtų nuomojamas nepasiturintiems asmenims (šeimoms), turintiems teisę į socialinį būstą. Numatoma Alytaus rajono savivaldybei nuosavybės teises priklausančio pastato, esančio Venciūnų kaime, Alytaus rajone, rekonstrukcija ir pritaikymas socialiniam būstui. Įgyvendinus projektą bus įrengti 6 socialiniai būstai. 1 butas įrengiamas pritaikant judėjimo negalią turintiems asmenims. Įgyvendinamo projekto pradžia – 2016 metai. Numatoma projekto vertė – 241889 Eur. Iš jų ES lėšos – 205606 Eur, savivaldybės biudžeto dalis – 195000 Eur.

· Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus rajono savivaldybėje. Siekiant paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo savivaldybėse bus įgyvendinamas projektas. Bus vykdomas asmenų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas, tobulinami paslaugų teikimo procesai, parengti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės standartai bei piliečių chartija, stiprinamos darbuotojų kompetencijos, reikalingos gerinti paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę, taip pat vykdomas mokymo programų rengimas, mokymas, keitimasis gerąja patirtimi. Numatoma projekto pradžia – 2018 metai. Numatoma projekto vertė – 210999 Eur.
· Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra Alytaus regione, I etapas. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras. Alytaus regiono Atliekų tvarkymo centras. Alytaus regionas. Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos/metai)-3593. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Numatoma projekto pradžia – 2018 metai. Numatoma projekto vertė – 667122 Eur.

· Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono savivaldybėje. Įgyvendinant projektą numatoma atlikti Alytaus rajone esančių apleistų pastatų nugriovimo, susidariusių statybinių atliekų išvežimo, žemės paviršiaus išlyginimo ir žolės apsėjimo darbus.  Projekto metu planuojama likviduoti šiose teritorijose esančius statinius: 

1) fermų kompleksas, esantis Sodų g., Mergalaukio k., Simno sen., Alytaus r. 

2) fermų kompleksas, esantis Skiturių g., Skiturių k., Simno sen., Alytaus r. 

3) daugiabutis namas, esantis Ateities g. 3, Butrimonių mstl., Butrimonių sen., Alytaus r.

4) kiaulidžių kompleksas, esantis Kalnėnų g., Nemunaičio sen., Alytaus r.

5) fermos (2 vnt.), esančios Kalnelio kel., Kedonių k., Pivašiūnų sen., Alytaus r. 

Numatoma projekto pradžia – 2017 metai. Įgyvendinimo laikotarpis 22 mėn. Numatoma projekto vertė – 825869 Eur. Iš jų ES lėšos – 701989 Eur, savivaldybės biudžeto dalis – 123880 Eur. 

· Projekto „Alytaus rajono Varėnės upelio baseino dalies melioracijos statinių rekonstrukcija” įgyvendinimas. Gerinama melioracijos statinių būklė ir vandens surinkimas Alytaus rajono Daugų ir Pivašiūnų seniūnijose. Projekto trukmė – 2016-06-01 – 2017-12-31. Projekto vertė – 376,9 tūkst. Eur.

Rezultato vertinimo kriterijai: 
įgyvendinamų projektų, remiamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis skaičius, vnt. –2

	Programos tikslas
	Biokuro katilinių modernizavimo skatinimas
	Kodas
	06

	Tikslo įgyvendinimo aprašymas: siekiant modernizuoti biokuro katilines įgyvendinama „Medžio drožlių gamybos modernizavimo“ programa. Šia programa įgyvendinama Alytaus rajono savivaldybės įmonės ,,Simno komunalininkas“ parengta 5 metų programa, kuriai įgyvendinti  skiriama 50 proc. reikalingų lėšų iš savivaldybės biudžeto. Viena iš pagrindinių įmonės veiklos sričių yra tiekti šiluminę energiją ir karštą vandenį Simno miesto gyventojams įmonėms ir organizacijoms. Pastaruoju metu Lietuvos rinkoje sparčiai tebeauga medienos paklausa bei kaina. Norint išvengti neigiamų pasekmių ekonominei įmonės padėčiai, administracija ieškojo alternatyvių būdų aprūpinti katilinę biokuru. Buvo nuspręsta, kad įmonė pajėgi pati gaminti medžio drožles iš įvairių medžio atliekų, t. y. šakų, krūmų, medienos atraižų. Iš jų bus ruošiamas biokuras, kad jo nereikėtų pirkti rinkoje. Todėl investuojama į našesnę ir patikimesnę medžio drožlių gamybos techniką.
Įgyvendinant šį iškeltą tikslą, numatoma vykdyti šiuos uždavinius:

01 uždavinys. Modernizuoti įmonės techniką reikalingą biokurui gaminti.

Įsigyjama nauja, našesnė katilinėje naudojamo kuro gamybos technika. Medžio drožlių gamybos komplektą sudaro medienos smulkintuvas, traktorius ir priekaba su manipuliatoriumi, kurie kainuoja 280,4 tūkst. Eur. Ši visa technika būtų perkama per lizingo bendrovę lygiomis dalimis Alytaus rajono savivaldybės ir įmonės „Simno komunalininkas“ 140,2 tūkst. Eur. Programa būtų įgyvendinama 5 metus. Įmonės pasenusi ir nenaši technika bus atnaujinama ir tokiu būdu užtikrinama ruošiamo biokuro kokybė ir kiekis, patiriamos mažesnės sąnaudos kuro ruošimui, stabilizuota šilumos kaina įmonėms, organizacijoms ir gyventojams, įmonėje bus išsaugotos bei sukurtos naujos darbo vietos.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:

01 priemonė. Medžio drožlių gamybos modernizavimas.
Rezultato vertinimo kriterijai: 
šilumos gamybos kaina, Eur ct/kWh – 8,01

	Programos tikslas
	Plėtoti ir puoselėti mėgėjišką sodininkystę bei jos tradicijas, iš dalies padengiant mėgėjiško sodo bendrojo naudojimo objektų priežiūros išlaidas 
	Kodas
	07  

	Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Alytaus rajono savivaldybės taryboje patvirtinti rajono sodų bendrijų specialios rėmimo programos nuostatai, pagal kuriuos, be kita ko, iš dalies padengiamos sodų bendro naudojimo objektų – kelių, elektros tinklų ir kt. – priežiūros išlaidos. Alytaus rajone yra 21 sodų bendrija, 5659 mėgėjų sodų žemės savininkai. Mėgėjiškų sodų žemės sklypų plotas 196 ha Alytaus rajone. Įgyvendinant šį tikslą gerinama sodų bendrijų infrastruktūra, t.y. keliai, vandentiekio sistemos, elektros tinklų plėtra. Nemažai šalies gyventojų keliasi gyventi į sodus, todėl iškyla problemų, ners kolektyviniai sodai tokiam gyventojų srautui nepritaikyti. Soduose apsigyvenę žmonės patiria problemų dėl elektros tinklų atnaujinimo, kelių, atliekų tvarkymo, kitų inžinerinių komunikacijų įrengimo. 
Įgyvendinant šį iškeltą tikslą, numatoma vykdyti šiuos uždavinius:

01 uždavinys. Skatinti sodininkų bendrijas tinkamai prižiūrėti bendrojo naudojimo objektus. Įgyvendinant šį uždavinį  numatoma skirti paramą sodininkų bendrijoms, kad šios galėtų gerinti bendrojo naudojimo būklę. Keliai- sodų bendrijose išlieka pagrindine problema. Nors ir nėra pakankamai lėšų išasfaltuoti kelius, vedančius į kolektyvinius sodus, tačiau pagal galimybes jie žvyruojami ir greideriuojami ir atliekami kiti remonto darbai, gerinantys kelių būklę.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:

01 priemonė. Sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos įgyvendinimas. 

Remiamos sodininkų bendrijos.

Rezultato vertinimo kriterijai: 
finansiškai paremtų sodininkų bendrijų skaičius, vnt. – 12


	Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: Įgyvendinant šią programą bus sudarytos sąlygos viešiesiems darbams, kurie padės sušvelninti nedarbo pasekmes. Bus sprendžiami socialiniai klausimai – labiausiai socialiai pažeidžiami asmenys užsidirbs lėšų pragyvenimui, mažiau reikės mokėti pašalpų, dalis bedarbių susiras darbą. Taip pat bus sprendžiamos visuomeninių teritorijų tvarkymo problemos, teikiamos paslaugos socialiai remtinoms asmenų grupėms. Padidės Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje registruotų verslo subjektų skaičius, sumažėjęs bedarbių asmenų skaičius, aktyvesnis verslo subjektų ir jų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, padidėjęs Alytaus rajono ir jame esančių verslo subjektų žinomumas šalyje ir už jos ribų naujų interneto svetainių sukūrimo bei dalyvavimo parodose, mugėse, verslo misijose pagalba. Sudaromos sąlygos plėtoti ir puoselėti mėgėjišką sodininkystę bei jos tradicijas , iš dalies padengiant mėgėjiško sodo bendrojo naudojimo objekų (kelių , elektros ir kitų) priežiūros išlaidas. Gerinamos sodo bendrijų gyventojų gyvenimo sąlygos. Sudarytos sąlygos informacijos apie Alytaus rajono turizmo išteklius ir paslaugas pasiekiamumo padidėjimas, Alytaus rajono – kaip patrauklaus ir patogaus turistams bei rajono svečiams  – įvaizdžio kūrimas. Kokybiškas turistų aptarnavimas, teisingos ir patrauklios informacijos suteikimas bei įgyvendinamos turizmo galimybių rėmimo (skatinimo) priemonės sudarys prielaidas atvykstamojo ir vietinio turizmo plėtrai Alytaus krašte.
Įgyvendinus suplanuotus projektus bus prisidėta prie nedarbo, saviraiškos problemų sprendimo, bus sudarytos geresnės sąlygos gyventi ir dirbti Alytaus rajono savivaldybės gyventojams, bus sukurta patrauklesnė gyvenamoji ir bendruomeninė aplinka. Sutvarkius ir įrengus infrastruktūrą bus sudarytos sąlygos efektyvesniam laisvalaikio užimtumui, naujų iniciatyvų įgyvendinimui.


	Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Alytaus rajono savivaldybės biudžeto lėšos,  ES fondų lėšos (85-90 proc. finansavimas), Alytaus rajono savivaldybės indėlis į ES finansuojamus projektus (nuo 7,5 iki 15 proc.), valstybės biudžeto lėšos, darbo biržos lėšos (60 proc.) ir savivaldybės lėšos (40 proc.), lėšos, skirtos iš savivaldybės privatizavimo fondo, kitos teisėtai įgytos lėšos.


	Alytaus rajono strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa: susijęs su visais strateginio plėtros plano dalimis  (prioritetais): 1 prioritetas. Ekonomikos, verslo ir darnaus kaimo plėtros. 1.2. tikslas. Sukurti palankią aplinką investicijoms ir rajono verslo vystymui. 1.2.1 uždavinys. Skatinti investicijų augimą. 1.2.2. uždavinys. Skatinti verslo plėtrą. 1.4. tikslas. Plėtoti ūkinės veiklos bei inžinerinę infrastruktūrą. 1.4.2. uždavinys. Racionaliai naudoti gamtos išteklius. 1.4.5 uždavinys. Optimizuoti viešojo transporto sistemą ir darnią susisiekimo infrastruktūros plėtrą . 1.4.6 uždavinys. Užtikrinti aplinkos apsaugą ir efektyvų atliekų tvarkymą. 
2 prioritetas. Veiklios visuomenės ugdymo, sveikatos ir socialinio vystymo.

2.1 tikslas. Išsaugoti gerąsias krašto kultūros tradicijas, vystyti modernią, patrauklią kultūrinio turizmo infrastruktūrą ir bendradarbiavimą. 2.1.1. uždavinys. Rengti ir vykdyti kultūros, meno ir visuomeninius specialiuosius projektus, stiprinančius Alytaus rajono, kaip kultūrinio/pažintinio turizmo teritoriją. 2.1.3 uždavinys. Skatinti rajono gyventojų kultūrinį ir sportinį aktyvumą ir gerinti susijusią infrastruktūrą. 2.1.5 uždavinys. Renovuoti ir modernizuoti kultūros įstaigų ir bendruomenių patalpas. 2.1.6 uždavinys. Sukurti palankią aplinką kultūrinio pažintinio ir ekologinio  turizmo paslaugoms plėtoti. 2.4. tikslas. Vystyti šiuolaikišką švietimo sistemą, užtikrinant švietimo kokybę ir užimtumą. 2.4.1. uždavinys. Atnaujinti švietimo infrastruktūrą užtikrinant ugdymo kokybę.
 3 prioritetas. Visuomenės poreikius atitinkančios pažangios savivaldos vystymo. 3.1. tikslas. Stiprinti administracinius gebėjimus ir valdymo kokybę, didinant viešojo administravimo efektyvumą. 3.1.1. uždavinys. Tobulinti savivaldybės administracijos bei savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojų kvalifikaciją ir administracinius gebėjimus. 3.1.2. uždavinys. Parengti ir atnaujinti savivaldybės veiklos planavimo dokumentus, įdiegti planavimo sistemas.


	Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymas, Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas, Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas, Alytaus rajono visuomenės saugumo projektų finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-05 įsakymu Nr. D1-401, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. A1-499 ,,Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo”, Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimas Nr. K-68 ,,Dėl Kompensuojamų kitų su viešųjų darbų atlikimu susijusių išlaidų sąrašo ir jų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimas Nr. K-67 ,,Dėl Alytaus rajono savivaldybės viešųjų darbų organizavimo”, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 4‑119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“, Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-09 įsakymas Nr. D1-670 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų ir lėšų naudojimo taisyklių“, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas ir poįstatyminiai aktai, Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d.  nutarimu Nr. 238 „Dėl Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“, Alytaus rajono savivaldybės 2013-2020 metų strateginės plėtros planas, patvirtintas Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 27 d. sprendimu K-54 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės 2013–2020 metų strateginės plėtros plano patvirtinimo“, Alytaus rajono savivaldybės 2015–2017 metų trumpalaikis strateginės plėtros planas, patvirtintas Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. Nr. K-198 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės 2015–2017 metų trumpalaikio strateginės plėtros plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016-07-01 įsakymas Nr. 3D-403 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015-10-23 įsakymas Nr. 1V-841 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-10-07 įsakymas Nr. D1-717 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-r-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016-05-04 įsakymas Nr. 4-337 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016-04-27 įsakymas Nr. ĮV- 338 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016-07-28 įsakymas Nr. 3-265(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016-12-08 įsakymas Nr. 3-421(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016-12-01 įsakymas Nr. V- 1074 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonės „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016-07-21 įsakymas Nr. 1V-509 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016-12-08 įsakymas Nr. 3-421(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016-06-22 įsakymas Nr. A1-307 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-04-27 įsakymas Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-03-23 įsakymas Nr. D1-209 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015-11-23 įsakymas Nr. 1V-936 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo“.

	Kita svarbi informacija:


Pareigybių skaičius ir išlaidos darbo užmokesčiui           1 b formos tęsinys 

1 lentelė

	
	2016
(patvirtintas)
	2017-ieji
	2018
	2019

	Pareigybių skaičius, vnt.
	1
	1
	1
	1

	Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Programos lėšų  poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai programai
	       1b formos tęsinys

	
	
	
	
	
	2 lentelė

tūkst. Eur



	Finansavimas
	Patvirtinti 2016-ųjų metų asignavimai
	2017-ųjų metų asignavimų planas
	Numatomi 2018-ųjų metų asignavimai
	Numatomi 2019-ųjų metų asignavimai

	1. Finansavimo šaltiniai, iš viso:
	1080,0
	4895,7
	4326,3
	4335,3

	1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso:
	785,6
	1085,9
	711,9
	713,9

	1.1.1. savivaldybės biudžeto lėšos 
	660,6
	939,5
	528,1
	530,1

	1.1.2. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos
	125,0
	146,4
	183,8
	183,8

	1.1.3. bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos
	
	
	
	

	1.1.4. savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos 
	
	
	
	

	1.1.5. biudžetinių įstaigų pajamos
	
	
	
	

	1.2. Valstybės biudžeto lėšos, iš viso:
	8,9
	157,0
	114,3
	114,3

	1.2.1. valstybės biudžeto lėšos
	8,9
	157,0
	114,3
	114,3

	1.2.2. kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
	
	
	
	

	1.2.3. privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos
	
	
	
	

	1.2.4. valstybės investicijų programos lėšos
	
	
	
	

	1.3. Europos Sąjungos paramos lėšos 
	243,8
	3598,9
	3438,1
	3438,1

	1.4. Kitos lėšos, iš viso:
	41,7
	53,9
	62,0
	69,0

	1.4.1. paskolos lėšos
	
	
	
	

	1.4.2. privatizavimo fondo lėšos
	
	
	
	

	1.4.3. kiti finansavimo šaltiniai
	41,7
	53,9
	62,0
	69,0


_________________________________

