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Alytaus rajono savivaldybės 

2018 – 2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaitos

12 priedas 

2 lentelė
RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ IR BŪSTO PRIEŽIŪROS, MODERNIZAVIMO IR PLĖTROS 
PROGRAMOS 2018-ųjų METŲ VERTINIMO KRITERIJAI

(programos pavadinimas)
	Vertinimo kriterijaus


	Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano

	Strateginio

tikslo

kodas
	Programos kodas
	Programos tikslo kodas
	Uždavinio kodas
	Kodas
	Pavadinimas, mato vienetas


	Plano reikšmė
	Fakto reikšmė
	

	Efekto kriterijus (-ai)

	02
	06
	
	
	E-02-06-01
	Kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga santykis su visu kelių ir gatvių ilgiu, proc.
	20,60
	15,58
	Sumažėjo kelių su asfaltbetonio danga ilgis

	02
	06
	
	
	E-02-06-02
	Asmenų apgyvendintų socialiniame būste skaičius, asmenimis
	20
	12
	Planas neįvykdytas. 2018 m. gruodžio mėnesį baigtas projekto „Būsto prieinamumo pažeidžiamoms gyventojų grupėms didinimas Alytaus rajone“ įgyvendinimas, kurio metu įrengti 6 socialiniai būstai. Minėtuose būstuose šeimos bus apgyvendintos 2019 m. 

	
	
	
	
	
	Asmenų apgyvendintų savivaldybės būste skaičius, asmenimis
	15
	17
	

	Rezultato kriterijus (-ai)

	02
	06
	01
	
	R-06-01-01
	Gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius nuo visų gatvių apšvietimo šviestuvų skaičiaus, proc. 
	100
	100
	

	02
	06
	01
	
	R-06-01-02
	Seniūnijų skaičius, kuriose vykdoma infrastruktūros objektų priežiūra, modernizavimas ir plėtra, vnt.
	11
	11
	

	02
	06
	02
	
	R-06-02-01
	Išnuomoti socialiniai būstai šeimoms, turintiems teisę į socialinį būstą, vnt.
	6
	5
	Planas neįvykdytas. 2018 m. gruodžio mėnesį baigtas projekto „Būsto prieinamumo pažeidžiamoms gyventojų grupėms didinimas Alytaus rajone“ įgyvendinimas, kurio metu įrengti 6 socialiniai būstai. Minėtuose būstuose šeimos bus apgyvendintos 2019 m.

	
	
	
	
	
	Išnuomoti savivaldybės būstai šeimoms, turintiems teisę į socialinį būstą, vnt.
	3
	3
	Būstai išnuomoti trims šeimoms 

	Produkto kriterijus (-ai)

	02
	06
	01
	01
	P-06-01-01-01
	Viešųjų erdvių plotas, ha
	300
	300
	

	02
	06
	01
	01
	P-06-01-01-02
	Kelio ženklų skaičius, vnt.
	200
	215
	

	02
	06
	01
	01
	P-06-01-01-03
	Nugenėtų ir nupjautų medžių skaičius, vnt.
	200
	125
	Nebuvo didesnio poreikio

	02
	06
	01
	01
	P-06-01-01-04
	Kapinių skaičius, vnt.
	176
	176
	

	02
	06
	01
	01
	P-06-01-01-05
	Pagauta benamių gyvūnų, pagal poreikį
	pagal poreikį
	pagal poreikį
	

	02
	06
	01
	02
	P-06-01-02-01
	Daugiabučių namų skaičius rajone, vnt.
	163
	163
	

	02
	06
	01
	02
	P-06-01-02-02
	Planuojamų remti renovuojamų namų skaičius, vnt.
	4
	5
	

	02
	06
	01
	03
	P-06-01-03-01
	Kelių (gatvių) ilgis rajone, km
	1 118,775
	1 118,775
	

	02
	06
	01
	03
	P-06-01-03-02
	Kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga ilgis, km
	240
	246
	

	02
	06
	01
	03
	P-06-01-03-03
	Nugreideriuotų kelių ilgis, km
	7 200
	7 200
	

	02
	06
	01
	03
	P-06-01-03-04
	Nuvalytų kelių ilgis, km 
	3 300
	3 300
	

	02
	06
	01
	03
	P-06-01-03-05
	Suremontuotų kelių ilgis, km
	28
	26
	

	02
	06
	01
	03
	P-06-01-03-06
	Rekonstruojamų kelių ilgis, km
	4
	4
	

	02
	06
	01
	03
	P-06-01-03-07
	Alytaus rajono savivaldybės Alytaus sen. vietinės reikšmės kelio Miklusėnai – Užubaliai (AL1411) ilgis, km
	2,286
	2,286
	

	
	
	
	
	
	Alytaus rajono savivaldybės Alytaus sen. vietinės reikšmės kelio Miklusėnai – Užubaliai (AL1411) plotis, m
	4,0
	4,0
	

	02
	06
	01
	03
	P-06-01-03-08
	Greičio mažinimo kalnelis, vnt. 
	1
	9
	

	02
	06
	01
	03
	P-06-01-03-09
	Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo sen. vietinės reikšmės kelio (AL1236) Obelninkėliai – Statiškės miškas ilgis, km
	1,500
	-
	2018 m. projektas vykdomas nebuvo

	
	
	
	
	
	Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo sen. vietinės reikšmės kelio (AL1236) Obelninkėliai – Statiškės miškas plotis, m
	4,0
	-
	2018 m. projektas vykdomas nebuvo

	02
	06
	01
	03
	P-06-01-03-10
	Alytaus rajono savivaldybės Alytaus sen., Miklusėnų k. Putinų g. (AL7415) ilgis, km
	0,721
	-
	2018 m. projektas vykdomas nebuvo

	
	
	
	
	
	Alytaus rajono savivaldybės Alytaus sen., Miklusėnų k. Putinų g. (AL7415) plotis, m
	4,0
	-
	2018 m. projektas vykdomas nebuvo

	02
	06
	01
	04
	P-06-01-04-01
	Gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius rajone, vnt.
	1 910
	1 910
	

	02
	06
	01
	04
	P-06-01-04-02
	Eksploatuojamų šviestuvų skaičius, vnt.
	1 910
	1 910
	

	02
	06
	01
	05
	P-06-01-05-01
	Darbuotojų skaičius, asmenimis
	8
	8
	

	02
	06
	02
	01
	P-06-02-01-01
	Įrengiamų savivaldybės būstų  skaičius, vnt. 
	3
	1
	Planas neįgyvendintas. 2018 m. buvo planuojama įsigyti 3 būstus, tačiau įsigytas vienas būstas, kadangi tik vieno kandidato pateikta paraiška ir dokumentai atitiko pirkimo dokumentuose numatytas sąlygas.

	02
	06
	02
	01
	P-06-02-01-02
	Įrengiamų socialinių būstų  skaičius, vnt.
	6
	6
	Planas įvykdytas. Įgyvendinus projektą „Būsto prieinamumo pažeidžiamoms gyventojų grupėms didinimas Alytaus rajone“ įrengti 6 socialiniai būstai.


___________________________________

