Alytaus rajono savivaldybės

2017 – 2019 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2017 metais ataskaitos

12 priedas

2 lentelė

RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ IR BŪSTO PRIEŽIŪROS PROGRAMOS 2017-ųjų METŲ VERTINIMO KRITERIJAI

(programos pavadinimas)

| Vertinimo kriterijaus |  |  |  |  |  |  |  | Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strateginio tikslo kodas | Programos kodas | Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Kodas | Pavadinimas, mato vienetas | Plano reikšmė | Fakto reikšmė |  |
| Efekto kriterijus (-ai) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 06 |  |  | E-02-06-01 | Kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga santykis su visu kelių ir gatvių ilgiu, proc. | 20,60 | 15,58 | Sumažėjo kelių su asfaltbetonio danga ilgis |
| 02 | 06 |  |  | E-02-06-02 | Asmenų apgyvendintų socialiniame būste skaičius, asmenimis | 30 | 12 | 2017 m. buvo planuojama įsigyti 3 būstus, tačiau įsigytas vienas būstas, kadangi tik vieno kandidato pateikta paraiška ir dokumentai atitiko pirkimo dokumentuose numatytas sąlygas. |
| Rezultato kriterijus (-ai) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 06 | 01 |  | R-06-01-01 | Gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius nuo visų gatvių apšvietimo šviestuvų skaičiaus, proc. | 100 | 100 |  |
| 02 | 06 | 01 |  | R-06-01-02 | Seniūnijų skaičius, kuriose vykdoma infrastruktūros objektų priežiūra, modernizavimas ir plėtra, vnt. | 11 | 11 |  |
| 02 | 06 | 02 |  | R-06-02-01 | Išnuomoti socialiniai būstai šeimoms, turintiems teisę į socialinį būstą, vnt. | 9 | 5 | Planas neįgyvendintas, išnuomoti 5 socialiniai būstai. 2017 m. buvo planuojama įsigyti 3 būstus, tačiau įsigytas vienas būstas, kadangi tik vieno kandidato pateikta paraiška ir dokumentai atitiko pirkimo dokumentuose numatytas sąlygas. |
| Produkto kriterijus (-ai) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 06 | 01 | 01 | P-06-01-01-01 | Viešųjų erdvių plotas, ha | 300 | 300 |  |
| 02 | 06 | 01 | 01 | P-06-01-01-02 | Kelio ženklų skaičius, vnt. | 200 | 24 | Nebuvo poreikio |
| 02 | 06 | 01 | 01 | P-06-01-01-03 | Nugenėtų ir nupjautų medžių skaičius,vnt. | 100 | 288 | Padidėjo gyventojų prašymų skaičius |
| 02 | 06 | 01 | 01 | P-06-01-01-04 | Kapinių skaičius,vnt. | 176 | 176 |  |
| 02 | 06 | 01 | 01 | P-06-01-01-05 | Pagauta benamių gyvūnų, pagal poreikį | pagal poreikį | pagal poreikį |  |
| 02 | 06 | 01 | 01 | P-06-01-01-06 | Pakrauta medienos skiedrų Simno katilinėje, erdmetrais | 6000 | 6000 |  |
| 02 | 06 | 01 | 02 | P-06-01-02-01 | Daugiabučių namų skaičius rajone, vnt. | 163 | 163 |  |
| 02 | 06 | 01 | 02 | P-06-01-02-02 | Planuojamų remti renovuojamų namų skaičius, vnt. | 4 | 7 |  |
| 02 | 06 | 01 | 03 | P-06-01-03-01 | Kelių (gatvių) ilgis rajone, km | 1118,775 | 1118,775 |  |
| 02 | 06 | 01 | 03 | P-06-01-03-02 | Kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga ilgis, km | 235 | 174,3 | Nenumatyta lėšų |
| 02 | 06 | 01 | 03 | P-06-01-03-03 | Nugreideriuotų kelių ilgis, km | 7200 | 7200 |  |
| 02 | 06 | 01 | 03 | P-06-01-03-04 | Nuvalytų kelių ilgis, km | 3300 | 3300 |  |
| 02 | 06 | 01 | 03 | P-06-01-03-05 | Suremontuotų kelių ilgis, km | 28 | 26 | Nenumatyta lėšų |
| 02 | 06 | 01 | 03 | P-06-01-03-06 | Rekonstruojamų kelių ilgis, km | 4 | – | Nebuvo poreikio |
| 02 | 06 | 01 | 03 | P-06-01-03-07 | Remontuoto kelio ilgis, km | 0,601 | 0,601 |  |
| 02 | 06 | 01 | 03 | P-06-01-03-08 | Remontuoto kelio ilgis, km | 1,500 | 1,500 |  |
| 02 | 06 | 01 | 03 | P-06-01-03-09 | Remontuoto kelio ilgis, km | 0,480 | 0,480 |  |
| 02 | 06 | 01 | 03 | P-06-01-03-10 | Rekonstruoto kelio ilgis, km | 2,820 | 2,820 |  |
| 02 | 06 | 01 | 04 | P-06-01-04-01 | Gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius rajone, vnt. | 1910 | 2183 | Didelis poreikis papildomų šviestuvų įrengimui |
| 02 | 06 | 01 | 04 | P-06-01-04-02 | Eksploatuojamų šviestuvų skaičius, vnt. | 1910 | 2183 | Didelis poreikis papildomų šviestuvų įrengimui |
| 02 | 06 | 01 | 05 | P-06-01-05-01 | Darbuotojų skaičius,asmenimis | 6 | 6 |  |
| 02 | 06 | 01 | 06 | P-06-01-06-01 | Suremontuotų vandenviečių skaičius, vnt. | 2 | 34 |  |
| 02 | 06 | 02 | 01 | P-06-01-06-02 | Įrengiamų socialinių būstų skaičius, vnt. | 5 | 1 | Planas neįgyvendintas. 2017 m. buvo planuojama įsigyti 3 būstus, tačiau įsigytas vienas būstas, kadangi tik vieno kandidato pateikta paraiška ir dokumentai atitiko pirkimo dokumentuose numatytas sąlygas. |

___________________________________